INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

FAKULTAS ILMU TERAPAN DAN SAINS  ·  PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

DOKUMEN AKADEMIK  /  TEMPLATE TERSTRUKTUR

# PERENCANAAN DAN
STUDI KELAYAKAN
PROYEK CLOUD COMPUTING

Proyek Individu • Rancangan, Justifikasi, Pengujian, dan Keputusan Go/No-Go

| MATA KULIAH | PERIODE AKADEMIK |
| --- | --- |
| Cloud Computing (PTI 2802) 2 SKS · Proyek M03–M16 | Semester Ganjil 2026/2027 Dokumen versi 1.0 |

Dikembangkan oleh

Muhaemin Sidiq, S.Pd., M.Pd.

Dokumen mahasiswa  :  [ISI NAMA & NIM]

Judul proyek                :  [ISI JUDUL PROYEK]

GARUT  •  2026

# PETUNJUK PENGGUNAAN DOKUMEN

Dokumen ini merupakan template kerja yang diisi secara bertahap oleh satu mahasiswa dan diperbarui seiring kemajuan proyek. Template bukan hasil evaluasi kelayakan yang telah diputuskan. Semua kotak [ISI: ...], angka asumsi, pengujian, tautan evidence, dan keputusan harus diganti dengan data yang dapat diverifikasi.

Pertahankan judul, struktur, kode FR/NFR, risk ID, milestone M03–M16, serta nomor versi; perluas tabel bila diperlukan.

Gunakan label FAKTA (hasil pengukuran/dokumen), ASUMSI (belum terbukti), dan TARGET (kinerja yang direncanakan). Sertakan tanggal serta sumber data.

Cantumkan provider VPS, public IP, region, OS, vCPU, RAM, disk, tarif, resource inventory; jangan pernah mencantumkan password, private key atau token.

Dokumen akademik boleh menampilkan IP publik sebagai identitas infrastruktur sesuai instruksi dosen; untuk publikasi repository terbuka pertimbangkan masking IP, kontrol exposure, dan izin institusi.

Setiap klaim keberhasilan harus menyertakan tautan commit/tag/release GitHub, issue, pengujian, log tersanitasi, atau screenshot bertanggal.

Gunakan keputusan dua tingkat: layak/tidak layak untuk pembelajaran dan layak/tidak layak diterapkan secara operasional/komersial. Jangan mengklaim profitable tanpa bukti manfaat dan biaya.

Terbitkan revisi bertahap sesudah checkpoint; perubahan requirement, biaya, arsitektur, dan risiko perlu jejak revisi.

CATATAN METODOLOGIS Parameter evaluasi dan bobot skor pada template adalah rancangan asesmen kelas, bukan ketentuan wajib ISO, NIST, PMI atau peraturan perundang-undangan. Dosen boleh menyesuaikan ambang nilai dengan rubrik RPS yang berlaku.

## PETA BAGIAN DOKUMEN

| Kelompok | Kandungan |
| --- | --- |
| A | Administrasi & ringkasan eksekutif |
| B | Definisi masalah, nilai, dan kebutuhan |
| C | Kajian opsi dan arsitektur teknis |
| D | Kelayakan pasar, bisnis, finansial, dan operasi |
| E | Keamanan, privasi, risiko, dan keberlanjutan |
| F | Rencana tahapan M03–M16 dan pengujian |
| G | Penilaian kelayakan, keputusan, dan pengesahan |
| H | Lampiran kerja dan pustaka |

Gunakan Navigation Pane (Tampilan → Panel Navigasi) di Microsoft Word untuk berpindah antar Heading 1/2. Struktur tetap editable dan dapat dikonversi menjadi daftar isi otomatis bila diperlukan.

# 01. Identitas Mahasiswa dan Metadata Dokumen

## 1.1  Identitas akademik mahasiswa

| Nama lengkap | [ISI: nama sesuai administrasi akademik] |
| --- | --- |
| NIM | [ISI: NIM] |
| Kelas / rombongan belajar | [ISI: kelas] |
| Program studi | S1 Pendidikan Teknologi Informasi |
| Fakultas | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains |
| Perguruan tinggi | Institut Pendidikan Indonesia |
| Mata kuliah | Cloud Computing (PTI 2802) — 2 SKS |
| Semester | Semester Ganjil 2026/2027 |
| Dosen pengampu | Muhaemin Sidiq, S.Pd., M.Pd. |
| Email akademik | [ISI: alamat kontak akademik] |
| Kontak untuk pembimbing | [ISI: nomor/kanal — bila diperlukan; jangan publikasi tanpa izin] |
| GitHub username | [ISI: akun GitHub pribadi] |
| Alamat repository | https://github.com/[USERNAME]/[REPO] |
| Tautan proyek aktif | https://[SUBDOMAIN.DOMAIN] atau [ISI] |

## 1.2  Identitas administratif proyek

| Kode proyek | CC-PTI2802-[NIM]-[SINGKATAN] |
| --- | --- |
| Judul proyek | [ISI: nama proyek yang menjelaskan nilai bagi pengguna] |
| Versi usulan | v0.1 / [ISI] |
| Tanggal penyusunan | [ISI: DD-MM-YYYY] |
| Tanggal evaluasi terakhir | [ISI: DD-MM-YYYY] |
| Calon pengguna | [ISI: kelompok pengguna] |
| Status | Usulan / Uji coba / Disetujui bersyarat / Ditolak |
| Jenis manfaat | Pendidikan / Efisiensi / Sosial / Komersial / Gabungan |
| Lingkungan implementasi | Development / Staging / Pilot / Production (pilih sesuai fakta) |
| Jadwal target go-live | [ISI: tanggal] |

## 1.3  Inventaris wajib VPS dan lingkungan jaringan

| Provider VPS | [ISI: nama perusahaan penyedia VPS] |
| --- | --- |
| Paket layanan / SKU | [ISI: nama paket / nomor produk] |
| Alamat web provider | [ISI: situs resmi provider] |
| Region / pusat data | [ISI: lokasi atau nama region menurut provider] |
| Public IPv4 | [ISI: xxx.xxx.xxx.xxx — alamat sesungguhnya] |
| IPv6 publik (opsional) | [ISI jika tersedia; selain itu tulis TIDAK ADA] |
| FQDN / domain | [ISI: app.domain.tld; bila belum tersedia: BELUM ADA] |
| Sistem operasi | Ubuntu Server 24.04 LTS |
| vCPU | 1 vCPU / 1 core |
| RAM | 1 GB |
| Disk | 20 GB — [ISI: tipe SSD/NVMe jika terverifikasi] |
| Jaringan & kuota | [ISI: bandwidth, transfer, pembatasan dan SLA provider] |
| Akses awal | SSH key; akun administrasi [ISI: username non-rahasia] |
| Port utama | SSH [ISI], TCP/80, TCP/443 sesuai rancangan |
| Stack M03–M05 | Flask + Gunicorn + systemd + Caddy + SQLite (sesuaikan implementasi) |
| Masa sewa / tanggal habis | [ISI: tanggal/periode] |
| Tarif VPS dan satuan | Rp [ISI] per [bulan/tahun]; bukti harga: [URL/tanggal] |
| Lokasi backup eksternal | [ISI: media/provider + lokasi; jangan tulis credential] |
| Sumber bukti spesifikasi | [ISI: dashboard invoice/screenshot tersanitasi] |

CATATAN METODOLOGIS Spesifikasi VPS 1 vCPU, RAM 1 GB, disk 20 GB, satu IPv4 publik, dan Ubuntu 24.04 adalah batas lingkungan praktikum yang telah ditetapkan. Performa, kapasitas pengguna simultan, tarif, dan SLA harus diukur atau diverifikasi; tidak boleh diasumsikan tetap sama untuk semua provider.

## 1.4  Kontrol versi dan penanggung jawab

| Versi | Tanggal | Perubahan utama | Bukti/penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [ISI] | Konsep masalah & scope | [ISI] |
| 0.2 | [ISI] | Rancangan arsitektur dan deployment M03–M04 | [ISI] |
| 0.3 | [ISI] | Data & backup M05 | [ISI] |
| 1.0 | [ISI] | Evaluasi final M16 | [ISI] |

# 02. Ringkasan Eksekutif dan Project Charter

## 2.1  Ringkasan satu halaman

| Masalah inti | [ISI: satu atau dua kalimat terukur] |
| --- | --- |
| Solusi yang diajukan | [ISI: sistem, proses, layanan dan users] |
| Nilai yang diharapkan | [ISI: manfaat dan metrik utamanya] |
| Cakupan MVP/MVCP | [ISI: minimum deliverable M03–M16] |
| Batasan utama | 1 vCPU, RAM 1 GB, disk 20 GB; waktu 16 pertemuan; biaya [ISI] |
| Keputusan awal | Lanjut kajian / Prototipe terbatas / Tunda / Batalkan |
| Risiko dominan | [ISI: dua atau tiga risiko tertinggi] |
| Bukti pendukung | [ISI: studi pengguna, harga provider, uji teknis] |

## 2.2  Project charter

| Aspek | Penetapan | Indikator keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| Tujuan SMART | [ISI: apa, untuk siapa, kapan] | [ISI: KPI dan baseline] |
| Sponsor/pemilik masalah | [ISI: pihak institusi/pengguna] | Persetujuan kebutuhan terdokumentasi |
| Pemilik implementasi | Mahasiswa (nama/NIM pada §1) | Responsibilitas repo dan VPS jelas |
| Batas ruang lingkup | [ISI: in/out scope] | Tidak ada fitur di luar persetujuan |
| Waktu dan dana | M03–M16; anggaran [ISI] | Milestone dan batas biaya dijaga |
| Produk akhir | Release v1.0.0 dan technical defense | Demo, tes, bukti, audit, dokumentasi |

## 2.3  Pernyataan asumsi dan fakta

| Jenis | Pernyataan | Sumber / tanggal / cara verifikasi |
| --- | --- | --- |
| FAKTA | VPS Ubuntu 24.04; 1 vCPU; RAM 1 GB; disk 20 GB | [ISI: hasil lscpu, free, df, os-release] |
| ASUMSI | [ISI: contoh: 20 pengguna harian] | [ISI: survei/pilot yang akan dilakukan] |
| TARGET | [ISI: misal: 95% request tes memenuhi target respons] | [ISI: definisi metrik, alat, kondisi uji] |

# 03. Analisis Masalah, Pengguna, dan Manfaat

## 3.1  Problem–evidence–impact

| Kondisi sekarang (as-is) | [ISI: proses dan aktor saat ini] |
| --- | --- |
| Bukti empiris masalah | [ISI: observasi, wawancara, formulir, data baseline] |
| Frekuensi/volume masalah | [ISI: kejadian per hari/minggu dan sumber] |
| Dampak waktu/biaya/mutu | [ISI: konsekuensi yang dapat diukur] |
| Akar penyebab sementara | [ISI: metode 5 Whys/fishbone; tandai sebagai hipotesis jika belum diuji] |
| Kondisi tujuan (to-be) | [ISI: perubahan yang diinginkan] |
| Risiko bila tidak ditangani | [ISI: konsekuensi no-action] |

## 3.2  Stakeholder dan validasi kebutuhan

| Stakeholder | Kepentingan & kebutuhan | Metode bukti | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| [ISI: pengguna utama] | [ISI] | Wawancara / observasi / uji coba | Tinggi |
| [ISI: operator] | [ISI] | Wawancara / studi proses | Sedang |
| [ISI: pengelola data] | [ISI] | Persetujuan tata kelola | Tinggi |
| [ISI: dosen/pembimbing] | Kesesuaian capaian perkuliahan | Review milestone | Tinggi |

## 3.3  Persona / jobs-to-be-done

| Persona 1 (role) | [ISI: bukan identitas pribadi nyata] |
| --- | --- |
| Konteks penggunaan | [ISI: kapan, dengan perangkat apa] |
| Kesulitan utama | [ISI: pain points] |
| Tugas yang ingin diselesaikan | [ISI: jobs-to-be-done] |
| Outcome terukur | [ISI: perubahan waktu/error/adopsi] |
| Keterbatasan aksesibilitas | [ISI: jaringan lambat, mobile-only, bahasa, disabilitas] |

## 3.4  Manfaat dan baseline pengukuran

| Manfaat yang diklaim | Metrik & satuan | Baseline fakta | Target | Metode verifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menghemat waktu proses | menit/transaksi | [ISI] | [ISI] | observasi berulang |
| Menurunkan kesalahan | kesalahan/100 transaksi | [ISI] | [ISI] | sampling & audit |
| Peningkatan akses | pengguna berhasil login / total | [ISI] | [ISI] | uji pengguna |
| Nilai nonmoneter | [ISI: skor kepuasan/akses] | [ISI] | [ISI] | survei terstruktur |

CATATAN METODOLOGIS Manfaat nonkomersial boleh menjadi justifikasi utama proyek pendidikan. Pendapatan, penghematan, atau produktivitas baru boleh dikonversi menjadi rupiah apabila dasar satuan, volume, dan validitas konversinya dijelaskan [7].

# 04. Model Bisnis, Kesesuaian Solusi, dan Pasar

## 4.1  Kelayakan nilai dan pengguna

| Pertanyaan bisnis | Hasil analisis mahasiswa | Bukti / risiko |
| --- | --- | --- |
| Adakah masalah yang cukup penting? | [ISI] | [ISI: hasil wawancara/observasi] |
| Siapa yang menerima manfaat? | [ISI: segmen & ukuran pilot] | [ISI] |
| Apa alternatif yang sudah ada? | [ISI: manual, spreadsheet, aplikasi sejenis] | [ISI: URL/fitur/biaya] |
| Mengapa solusi perlu cloud? | [ISI: multiuser, akses jarak jauh, pengelolaan terpusat] | [ISI: trade-off internet dan biaya] |
| Siapa membayar atau membiayai? | [ISI: kampus, unit, donasi, pelanggan, pribadi] | [ISI: sumber pendanaan nyata] |
| Apakah manfaat dipertahankan? | [ISI: operasional & adopsi] | [ISI: pemilik layanan pascaproyek] |

## 4.2  Business Model Canvas ringkas (untuk proyek komersial atau sosial)

| Blok | Isian yang diperlukan |
| --- | --- |
| Customer segments | [ISI: kelompok yang dilayani & estimasi pengguna] |
| Value proposition | [ISI: manfaat spesifik dan pembeda] |
| Channels | [ISI: web, sekolah, komunitas, distribusi] |
| Customer relationships | [ISI: onboarding, dukungan, retensi] |
| Revenue/funding streams | [ISI: biaya per layanan, langganan, sponsor, subsidi, atau nonkomersial] |
| Key activities | [ISI: pengembangan, backup, pemantauan, dukungan] |
| Key resources | VPS, domain, repository, data, waktu pengelola, kompetensi |
| Key partners | [ISI: provider VPS, pemilik data, sponsor, pengguna uji] |
| Cost structure | VPS, domain, backup, tenaga, konektivitas, lisensi, kontingensi |

## 4.3  Peta solusi pembanding

| Alternatif | Biaya total | Kontrol & kepemilikan data | Kelemahan utama |
| --- | --- | --- | --- |
| A0: proses manual | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| A1: spreadsheet/aplikasi existing | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| A2: self-managed VPS Ubuntu | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| A3: managed platform/database | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

## 4.4  Validasi adopsi/potensi permintaan

| Ukuran populasi relevan | [ISI: berapa banyak pengguna yang teridentifikasi, dasar] |
| --- | --- |
| Metode sampling | [ISI: convenience/purposive/random; batas generalisasi] |
| Jumlah responden | [ISI: n] |
| Willingness to use/pay | [ISI: pertanyaan dan hasil; bukan klaim pasar total] |
| Rencana uji MVP | [ISI: tugas, durasi, alat, kriteria] |
| Kriteria melanjutkan pilot | [ISI: ambang adopsi/retensi/penyelesaian tugas] |

# 05. Spesifikasi Kebutuhan dan Kriteria Penerimaan

## 5.1  Functional Requirements (FR)

| ID | Requirement dalam bentuk dapat diuji | Priority | Acceptance test |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | [ISI: pengguna dapat melakukan tugas utama A] | Must | AT-01 [ISI] |
| FR-02 | [ISI: sistem menyimpan data dengan benar] | Must | AT-02 [ISI] |
| FR-03 | Sistem menyediakan GET /health untuk status proses | Must | AT-03 HTTP 200 (service sehat) |
| FR-04 | [ISI: baca/update/hapus sesuai otorisasi] | Should | AT-04 [ISI] |
| FR-05 | [ISI: error handling] | Should | AT-05 [ISI] |

## 5.2  Non-Functional Requirements (NFR)

| ID | Atribut kualitas dan target yang dapat diuji | Metode uji / evidence |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 Security | Secret tidak tersimpan di Git; SSH key; backend loopback-only | Review Git + ss + sshd/UFW |
| NFR-02 Privacy | Data dummy atau data sah, diklasifikasi, retensi dan akses jelas | Data inventory & verifikasi izin |
| NFR-03 Reliability | Restart service otomatis; backup dan restore terbukti | Reboot test & restore report |
| NFR-04 Performance | [ISI: target latency p95 dan skenario N pengguna] | curl timing / tool uji sesuai beban |
| NFR-05 Capacity | CPU/RAM/disk dalam batas yang ditetapkan | free, df, uptime, observability |
| NFR-06 Compatibility | Fungsi kritis dapat diakses dari Windows/Linux/iOS/Android | Catatan uji empat perangkat |
| NFR-07 Maintainability | README, ADR, runbook, riwayat commit jelas | Audit repo dan reproducibility |
| NFR-08 Portability | Aplikasi dapat dibangun ulang dan containerized pada M06 | Build/run proof |
| NFR-09 Auditability | Evidence tiap milestone tercatat di GitHub | Tag dan issue linked |
| NFR-10 Cost | Tidak melebihi anggaran [ISI] per bulan | Invoice dan resource inventory |

Atribut kualitas dapat dipilih sesuai proyek dengan merujuk pada ISO/IEC 25010:2023, yang menyediakan model sembilan karakteristik kualitas produk untuk spesifikasi, pengukuran, dan evaluasi [4].

## 5.3  Prioritas MoSCoW dan pengendalian scope

| Must have | [ISI: kebutuhan minimum tanpa kompromi] |
| --- | --- |
| Should have | [ISI: prioritas tinggi tetapi dapat ditunda] |
| Could have | [ISI: nilai tambahan bila sumber daya tersedia] |
| Won’t have (semester ini) | [ISI: eksplisit dikecualikan dan alasan] |

# 06. Analisis Alternatif Teknologi dan Kelayakan Infrastruktur

## 6.1  Alternatif penyelesaian dan skor keputusan

Gunakan skor 1 (sangat buruk) sampai 5 (sangat baik) per kriteria. Skor total = Σ(bobot × skor/5), maksimal 100. Bobot contoh berikut adalah usulan untuk mata kuliah dan dapat disesuaikan dengan karakter proyek.

| Kriteria | Bobot | A0 Manual | A1 SaaS ada | A2 VPS sendiri | A3 Managed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya 12 bulan | 20 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Kesesuaian fungsi | 25 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Keamanan & privasi | 20 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Kendali & extensibility | 15 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Kompleksitas operasional | 10 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Dukungan kompetensi kurikulum | 10 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| TOTAL | 100 | [Σ] | [Σ] | [Σ] | [Σ] |

CATATAN METODOLOGIS Skor tertinggi tidak otomatis memenangkan keputusan. Alternatif harus terlebih dahulu lolos gate wajib: legalitas data, kontrol keamanan minimum, kesesuaian anggaran, hak akses, dan kemampuan memenuhi kebutuhan paling kritis.

## 6.2  Kelayakan kapasitas VPS tetap: 1 core / 1 GB / 20 GB

| Komponen | Batas nyata / pendekatan | Bukti yang harus dikumpulkan |
| --- | --- | --- |
| CPU | 1 vCPU: hindari tugas CPU-bound terus menerus | nproc, uptime, loadavg, uji fitur puncak |
| RAM | 1 GB: catat idle memory dan peak RSS; satu worker awal | free -h, ps, dmesg/journal OOM |
| Disk | 20 GB: OS, aplikasi, log, data dan buffer update | df -h, du, grafik pertumbuhan |
| Network | 1 IPv4 publik; pastikan DNS A sesuai IP; ports 22/80/443 | ip route, ss, dig, curl -I |
| OS | Ubuntu Server 24.04 LTS; perhatikan patch dan akses SSH | cat /etc/os-release, apt policy |
| Runtime | Flask + Gunicorn + Caddy minimal; tidak wajib identik | systemctl, curl /health, service list |
| Database | SQLite M05 sesuai use case; DB terkelola jika perlu | test persistent read/write + backup/restore |
| Backup | Salinan di luar VPS untuk mitigasi kegagalan disk/server | backup manifest + uji restore |
| Scaling | Tidak diasumsikan: bila melewati kapasitas → redesign/upgrade | hasil uji beban dengan ambang error & resource |

## 6.3  Capacity budget dan sizing empiris

| Idle RAM seluruh proses (MB) | [HASIL PENGUKURAN] |
| --- | --- |
| RAM saat load puncak (MB) | [HASIL PENGUKURAN] |
| Pemakaian disk awal (GB) | [HASIL PENGUKURAN] |
| Pertumbuhan data (MB/hari) | [HASIL PENGUKURAN ATAU ASUMSI] |
| Request/menit & concurrent users | [HASIL UJI: kondisi dan alat] |
| Latency p50/p95 & failure rate | [HASIL UJI] |
| Batas layanan yang teramati | [JANGAN DIKLAIM TANPA TEST] |
| Mitigasi saat > ambang kapasitas | [ISI: kurangi worker/cache/upgrade/pisahkan DB] |

Estimasi kecukupan disk: sisa disk = 20 GB − OS − dependency − data − log − cache − ruang cadangan. Pertumbuhan penyimpanan harus diproyeksikan dan dibandingkan dengan pengukuran aktual per milestone.

## 6.4  Ketersediaan dan dependensi provider

| Perkiraan ketersediaan sesuai SLA provider | [ISI: hanya dari SLA dokumen, bukan asumsi] |
| --- | --- |
| Batas dukungan provider | [ISI: managed OS? backup? snapshot? response time?] |
| Kegagalan tunggal | Satu VPS berarti single point of failure |
| Rencana pemulihan | [ISI: backup eksternal + jalur rebuild] |
| Lock-in & portability | [ISI: dependensi layanan/alat proprietary] |

# 07. Rancangan Arsitektur, Data, dan Deployment

## 7.1  Arsitektur acuan hasil M03–M05

PENGGUNA (WINDOWS / LINUX / IPHONE / ANDROID)

↓  HTTPS :443  /  DNS A RECORD

↓  VPS UBUNTU 24.04  •  UFW  •  CADDY

↓  GUNICORN 127.0.0.1:8000  →  FLASK

↓  PERSISTENSI: SQLITE / MANAGED DB JIKA TERJUSTIFIKASI

↓  BACKUP EKSTERNAL  •  GITHUB SEBAGAI SOURCE OF TRUTH

Mahasiswa harus mengganti bagan acuan dengan diagram konteks, komponen, deployment, data flow dan trust boundary yang sesuai implementasi aktual. Diagram dapat dibuat di Mermaid dan disimpan di repository.

## 7.2  Komponen dan tanggung jawab

| Komponen | Peran dan interface | Mode kegagalan | Penanganan |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS + domain | Resolusi nama → IPv4 | NXDOMAIN, IP salah | dig/Resolve-DnsName |
| Provider FW + UFW | Filter paket dan akses port | timeout/refused | audit rules; uji host/external |
| Caddy | HTTPS/TLS reverse proxy | sertifikat/502 | caddy validate; journal |
| Gunicorn + systemd | Proses WSGI yang persisten | crash / OOM | systemctl, journalctl |
| Flask | Aturan bisnis & API | exception/logic defect | test unit/integrasi |
| SQLite / DB | Persistent storage | corrupt/full disk | backup, integrity, restore |
| GitHub | source, issues, tags, workflows | repo/key salah | clone, audit key, backup source |

## 7.3  Rancangan data

| Entitas/data | Klasifikasi | Volume & retensi | Akses yang diizinkan |
| --- | --- | --- | --- |
| [ISI: User] | Pribadi / Pseudonim / Dummy | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: Transaksi] | Internal | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: Log] | Operasional (hindari data sensitif) | [ISI] | [ISI] |
| [ISI: Backup] | Mengikuti sensitivitas sumber | [ISI] | [ISI] |

## 7.4  Keputusan arsitektur (ADR)

| ADR | Keputusan yang wajib dijustifikasi | Tautan |
| --- | --- | --- |
| ADR-0001 | Stack / single VPS / local vs managed | [ISI] |
| ADR-0002 | Domain/DNS/HTTPS, firewall dan reverse proxy | [ISI] |
| ADR-0003 | Penyimpanan, SQLite/managed DB dan backup | [ISI] |
| ADR-0004 | Container, network & image policy | [ISI] |
| ADR-0005 | IaC, pipeline, observability, cost | [ISI] |

## 7.5  Model Git dan release

| Repository induk | [ISI: link GitHub] |
| --- | --- |
| Branch utama | main |
| Aturan perubahan | [ISI: issue → branch/commit → review → main] |
| Strategi tag | m03, m04, m05, ... m15, v1.0.0 |
| Strategi pengelolaan secret | [ISI: env file di luar repo / secret store; tanpa password di file ini] |
| Rencana rollback | [ISI: tag lama + data migration compatibility + backup] |

# 08. Kelayakan Keamanan, Privasi, dan Kepatuhan

## 8.1  Inventaris aset dan model ancaman

| Aset / batas kepercayaan | Ancaman | Kontrol wajib | Bukti |
| --- | --- | --- | --- |
| SSH / user administrasi | Brute force, key bocor | Ed25519, non-root, least privilege | sshd -T, key audit |
| Endpoint publik | MITM/konfigurasi TLS salah | DNS tepat, HTTPS valid, Caddy config test | curl -Iv, sertifikat |
| Aplikasi/API | Injection, auth bypass, CSRF, IDOR | Input validation, authN/Z, ASVS yang relevan | test kasus dan code review |
| Database | Paparan credential/disk gagal | permission minimal, akses backend saja | filesystem permission, backup |
| GitHub/CI | Token bocor/supply chain | secret scanning, scoped tokens, dependency pinning | audit repo/workflow |
| Backup | Hilang/tidak pulih/bocor | off-site, encryption sesuai sensitivitas, restore drill | restore evidence |

Pemetaan kontrol keamanan dapat menggunakan NIST CSF 2.0 (Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover) [5] dan persyaratan keamanan aplikasi yang dipilih dari OWASP ASVS 5.0.0 [6].

## 8.2  Asesmen privasi dan data pribadi

| Apakah data pribadi diproses? | [YA/TIDAK; jenis dan justifikasi] |
| --- | --- |
| Dasar pemrosesan & izin | [ISI: dasar yang sah sesuai konteks, diverifikasi] |
| Tujuan pemrosesan | [ISI: batasi pada tujuan proyek] |
| Pengendali / prosesor | [ISI: pihak terkait; tentukan peran hukum dengan benar] |
| Data minimization | [ISI: kolom tidak penting yang dihapus] |
| Hak subjek data & mekanisme | [ISI: akses/koreksi/penghapusan bila relevan] |
| Retensi dan penghapusan | [ISI: durasi, dasar, penanggung jawab] |
| Lokasi & transfer data | [ISI: apakah ada pemrosesan lintas negara?] |
| Bukti privasi | [ISI: notice/persetujuan/aturan institusi] |

CATATAN METODOLOGIS Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pemrosesan dan pelindungan data pribadi. Template ini bukan pendapat hukum; pemrosesan data nyata, terutama anak atau data sensitif, harus melalui verifikasi dasar hukum dan persetujuan pihak yang berwenang [9]. Hindari data riil ketika proyek laboratorium dapat memakai data sintetis.

## 8.3  Security blocking gates

[  ] Tidak terdapat password, private key, access token, atau database URL rahasia di repository.

[  ] Tidak ada API tulis anonim yang mengubah data pribadi/operasional tanpa otorisasi.

[  ] SSH dan sistem operasi dapat diakses secara aman melalui jalur pemulihan yang diketahui.

[  ] Endpoint publik memakai sertifikat TLS yang valid sebelum data riil ditransmisikan.

[  ] Backup kritis telah diuji untuk restore dan tidak hanya tersimpan di disk yang sama.

[  ] Kepemilikan serta izin pemrosesan data jelas; tidak ada data nyata tanpa dasar yang sah.

# 09. Kelayakan Operasional dan Keberlanjutan Layanan

## 9.1  Operating model

| Fungsi operasi | Pelaksana | Jadwal & alat | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Patch OS/dependency | [ISI] | [ISI: mingguan/insiden] | changelog & hasil scan |
| Backup | [ISI] | [ISI: harian/mingguan sesuai RPO] | backup logs |
| Restore test | [ISI] | [ISI: per milestone] | restore log & integrity |
| Uji health/ready | [ISI] | [ISI: periodik] | HTTP logs/SLI |
| Pantau kapasitas | [ISI] | [ISI: free/df/load] | metrik & grafik |
| Incident/rollback | [ISI] | [ISI: runbook] | issue/postmortem |
| Cost & expiry VPS | [ISI] | [ISI: invoice & alert] | pengeluaran aktual |

## 9.2  SLI/SLO dan batas target realistis

| SLI ketersediaan | [ISI: proporsi probe HTTP /ready sukses dalam periode & metode] |
| --- | --- |
| SLO target (bukan klaim SLA) | [ISI: target untuk pilot; misal 95% pada jam lab] |
| Latency | [ISI: p95 dan n/skenario alat penguji] |
| Error rate | [ISI: 5xx / semua request valid] |
| RPO | [ISI: kehilangan data maksimum yang dapat diterima] |
| RTO | [ISI: waktu pemulihan maksimum yang ditargetkan] |
| Backup method | [ISI: SQLite Online Backup API / logical dump / snapshot] |
| Uji pemulihan | [ISI: file, timestamp, integritas, hasil] |

SLO adalah target internal rancangan workload, berbeda dari SLA yang dijanjikan provider kepada pelanggan. Nilai harus dirancang menurut kebutuhan dan kemampuan VPS, kemudian diuji melalui evidence empiris.

## 9.3  Dukungan & pemeliharaan pascasemester

| Pemilik operasional sesudah M16 | [ISI: siapa menjalankan atau mematikan layanan] |
| --- | --- |
| Biaya perpanjangan 12 bulan | [ISI: anggaran riil, sumber dana] |
| Prosedur perpindahan server | [ISI: export, restore, DNS cutover] |
| Penanganan data akhir semester | [ISI: pindahkan/arsipkan/hapus] |
| Strategi dekomisioning | [ISI: revoke tokens, delete resource, backup sesuai kebijakan] |

# 10. Analisis Biaya dan Kelayakan Finansial

Perhitungan finansial harus membedakan biaya kas, biaya kesempatan waktu, dan manfaat nonmoneter. Untuk tujuan kelas, proyek boleh layak akademik tanpa menghasilkan pendapatan. Hanya lakukan analisis ROI/NPV bila manfaat moneter dapat dijustifikasi dan tidak dihitung ganda [7], [8].

## 10.1  Register biaya TCO

| Komponen biaya | Unit/rumus | Harga aktual / asumsi | Sumber + tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS | biaya/bulan × bulan aktif | Rp [ISI] | invoice/provider |
| Domain | biaya tahunan/12 | Rp [ISI] | registrar |
| Backup off-site | storage + egress + job | Rp [ISI] | provider |
| Database managed (jika ada) | compute + storage + traffic | Rp [ISI] | provider |
| Layanan eksternal | API/email/CDN | Rp [ISI] | provider |
| Tenaga pengembangan | jam × tarif bayangan (nonkas) | Rp [ISI] | asumsi terukur |
| Maintenance | jam × tarif + biaya alat | Rp [ISI] | asumsi dan bukti |
| Contingency | persentase biaya relevan | Rp [ISI] | kebijakan kelas |
| Total TCO | Σ seluruh biaya sesuai horizon | Rp [ISI] | kalkulasi |

## 10.2  Proyeksi biaya–manfaat 12 bulan

| Horizon | [ISI: 12/24/36 bulan dan alasan] |
| --- | --- |
| Biaya awal (I0) | Rp [ISI: investasi pengembangan, setup, domain awal jika diakui awal] |
| Manfaat kas/konversi sah per bulan | Rp [ISI] |
| Biaya operasional per bulan | Rp [ISI] |
| Manfaat neto bulanan | Manfaat bulanan − OPEX bulanan |
| Tingkat diskonto efektif tahunan | [ISI: asumsi alasan; untuk proyek nonkomersial boleh N/A] |
| Perubahan biaya/harga | [ISI: jika ada] |
| Sumber data manfaat | [ISI: wawancara/survei/pilot; tanggal] |

Rumus sederhana, arus kas bulanan di akhir periode: r_m = (1 + r_tahun)^(1/12) − 1; NPV = −I0 + Σ[t=1…12] ((B_t − O_t)/(1+r_m)^t). Payback sederhana untuk net bulanan konstan positif = I0/(B−O) bulan. BCR menggunakan rasio PV manfaat terhadap PV biaya, dengan komponen biaya awal dan operasi dihitung konsisten. Diskonto harus selaras dengan horizon dan sifat manfaat.

## 10.3  Contoh hitungan hipotesis (BUKAN tarif provider aktual)

Simulasi semata: I0 = Rp1.680.000; manfaat moneter diasumsikan Rp300.000/bulan; OPEX Rp120.000/bulan; horizon 12 bulan; tingkat diskonto 12% efektif tahunan. Nilai tidak mewakili pasar, harga VPS aktual, atau klaim manfaat proyek mahasiswa.

| Skenario | Manfaat/bln | OPEX/bln | Saldo nominal 12 bln | NPV 12 bln | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimistis | Rp220.000 | Rp120.000 | Rp-480.000 | Rp-550.848 | >12 bulan |
| Dasar | Rp300.000 | Rp120.000 | Rp480.000 | Rp352.473 | 9.3 bulan |
| Optimistis | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp1.080.000 | Rp917.049 | 7.3 bulan |

CATATAN METODOLOGIS Contoh menghasilkan NPV dasar sekitar Rp352.473 dan payback sekitar 9,3 bulan, hanya berdasarkan skenario hipotetis. Nilai yang sebenarnya bergantung pada biaya, kondisi penggunaan, tingkat adopsi, dan keabsahan monetisasi manfaat. Jangan menganggap return positif pada simulasi sebagai bukti kelayakan usaha.

## 10.4  Analisis sensitivitas & titik kritis

| Variabel | Kondisi buruk | Kondisi dasar | Kondisi baik | Strategi bila meleset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengguna aktif | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI: pivot/distribusi] |
| Biaya VPS/backup | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI: right-size] |
| Volume transaksi | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI: backlog prioritas] |
| Benefit per transaksi | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI: ukur ulang] |
| Downtime/incident | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI: recovery plan] |

## 10.5  Kesimpulan finansial

| Metode yang digunakan | NPV/Payback/TCO / Analisis manfaat nonmoneter (pilih dan jelaskan) |
| --- | --- |
| Kualitas data biaya | Terverifikasi / Estimasi / Belum diketahui |
| Kualitas data manfaat | Terverifikasi / Proksi / Hipotesis |
| Keputusan finansial | Layak / Bersyarat / Tidak layak / Tidak relevan untuk tujuan pendidikan |
| Alasan & mitigasi | [ISI: ringkas, referensi dan batas inferensi] |

# 11. Manajemen Risiko, Ketidakpastian, dan Etika

## 11.1  Matriks skoring risiko

Penilaian awal kelas: Likelihood (L) 1–5 × Impact (I) 1–5 menghasilkan skor 1–25. Contoh kategori: rendah 1–5, sedang 6–11, tinggi 12–19, kritis 20–25. Kategori ini bersifat kebijakan kelas, bukan klasifikasi baku NIST/ISO.

| ID | Risiko & penyebab | L | I | Skor | Mitigasi + owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | VPS 1 GB OOM saat proses bertambah | [ ] | [ ] | [ ] | 1 worker, pantau RSS; owner [ISI] |
| R02 | Disk 20 GB penuh karena data/log | [ ] | [ ] | [ ] | retensi, alarm, external backup |
| R03 | Domain/certificate tidak valid | [ ] | [ ] | [ ] | audit A record, port 80/443, ACME logs |
| R04 | Kehilangan seluruh data VPS | [ ] | [ ] | [ ] | backup off-site + restore drill |
| R05 | Credential bocor di GitHub | [ ] | [ ] | [ ] | secret audit, rotate, RBAC |
| R06 | Pengguna/permintaan tidak ada | [ ] | [ ] | [ ] | user discovery + pilot |
| R07 | Biaya melebihi anggaran | [ ] | [ ] | [ ] | cost cap & provider review |
| R08 | Data pribadi tidak sah diproses | [ ] | [ ] | [ ] | dummy data / legal basis check |

## 11.2  Dependency dan kejadian pemicu

| Pemicu | Kondisi yang diamati | Tindakan pengendalian |
| --- | --- | --- |
| RAM > target atau OOM | journalctl/dmesg, load test | tunda fitur, kurangi memori, upgrade jika sah |
| Backup gagal | log exit code/restore test | hentikan data nyata sampai pulih |
| IP VPS berubah | DNS tidak cocok | verifikasi dashboard + perbarui A |
| Repo secret exposed | secret scanner/commit | revoke/rotate; audit history |
| Tag milestone tertunda | issue/release belum siap | replan dan review scope |

## 11.3  Log keputusan dan perubahan

| Tanggal | Perubahan/keputusan | Alasan berbukti | Disetujui oleh | Dampak biaya/jadwal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

# 12. Rencana Pelaksanaan dan Gate M03–M16

Setiap milestone menghasilkan bukti nyata dan mengubah versi arsitektur/risiko sesuai kebutuhan. Gate memastikan proyek tidak terus dikembangkan berdasarkan klaim yang belum diverifikasi. Waktu UTS berada pada pertemuan 8 dan UAS pada pertemuan 16.

| Kode | Tema | Output yang diuji | Evidence di GitHub | Gate penerimaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M03 | Project inception | Problem, FR/NFR, arsitektur v0.1, ADR-0001, repo, app first deployment | README + release m03 + URL/health | Repository dan deployment terverifikasi |
| M04 | Compute, networking, DNS, HTTPS | Uji route/ports, DNS A, Caddy TLS, secure endpoint | dns/security notes, curl TLS, tag m04 | HTTPS valid; SSH tidak terekspos berlebihan |
| M05 | Storage & managed data services | Skema data, CRUD, persistence, backup + uji restore | schema, migration, restore evidence, m05 | Persistensi dan recovery benar |
| M06 | Containers & image registry | Dockerfile/Containerfile, build, run, image tags | image build log, image digest, m06 | Container berjalan konsisten pada 1 GB |
| M07 | Infrastructure as Code | Representasikan komponen yang layak; state/secret aman | infra/, plan/apply & destroy docs, m07 | Provision/teardown terkendali |
| M08 | UTS checkpoint | Demo arsitektur, kode, risiko, proof M03–M07 | UTS audit sheet + backlog remediasi | Layak lanjut / perbaikan wajib |
| M09 | GitHub Actions CI/CD | Lint/test/build/deploy bersyarat | workflow runs + release m09 | Pipeline aman dan berulang |
| M10 | Security hardening | IAM, secrets, TLS, input validation | security test log + m10 | Tidak ada kelemahan blocking |
| M11 | Reliability/performance | Health/restart, sizing, performance & failure scenario | SLI/latency/load logs + m11 | Uji tanpa membahayakan VPS |
| M12 | Observability & recovery | Logs, metrics, backup restore & incident drill | runbook, restore report, m12 | RTO/RPO diuji |
| M13 | FinOps & governance | Biaya aktual, budget, growth & sustainability | cost report + resource cleanup plan | Biaya dipertanggungjawabkan |
| M14 | Orchestration concepts | Eksperimen Kubernetes lokal/alternatif sesuai resource | ADR: apakah orkestrasi perlu?, m14 | Tidak memaksakan K8s produksi 1GB |
| M15 | Production readiness | Security/cost/performance/reproducibility audit | v1.0.0-rc1, final checklist | Tidak ada gate kritis gagal |
| M16 | UAS final defense | Final demo, test, repository audit, cost+benefit review | v1.0.0, decision record, defense | Laporan akademik final disahkan |

## 12.1  Work breakdown structure (WBS) dan penugasan

| WBS | Paket kerja | Ketergantungan | Perkiraan jam | Status / isu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | Discovery & requirements | - | [ISI] | [ISI] |
| W02 | Desain arsitektur & ADR | W01 | [ISI] | [ISI] |
| W03 | Setup VPS/network/domain | W02 | [ISI] | [ISI] |
| W04 | Implementasi aplikasi & data | W03 | [ISI] | [ISI] |
| W05 | Test & quality gates | W04 | [ISI] | [ISI] |
| W06 | Security + recovery | W03–W05 | [ISI] | [ISI] |
| W07 | CI/CD, monitoring dan biaya | W05–W06 | [ISI] | [ISI] |
| W08 | Release & demo | W01–W07 | [ISI] | [ISI] |

## 12.2  Tata kelola GitHub

Buat issue per FR/bug/mitigasi risiko dengan ID yang dapat dilacak.

Hubungkan PR/commit ke issue dan milestone, gunakan tag m03–m16 secara konsisten.

Tuliskan hasil uji pada issue atau direktori docs/evidence/ tanpa rahasia.

Jika perubahan memengaruhi arsitektur, perbarui ADR; bila memengaruhi biaya, perbarui TCO.

Pada UTS dan UAS lampirkan release, catatan aplikasi dapat direproduksi, dan bukti pengujian individual.

GitHub mendokumentasikan Issues, Projects dan Milestones untuk merencanakan serta melacak pekerjaan dan kemajuan [10].

# 13. Desain Pengujian, Verifikasi, dan Ketertelusuran

## 13.1  Strategi pengujian

| Jenis uji | Contoh skenario | Kriteria lulus | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Fungsi validasi input | Semua kasus kritis sukses | output test |
| Integrasi | API → DB → response | Transaksi konsisten | tes API + data |
| End-to-end | Browser Windows/Linux/mobile | Tugas kritis selesai | rekaman dan checklist |
| Security | Secrets, TLS, authZ, error leakage | Tidak ada temuan kritis terbuka | security report |
| Performance | Load bertahap terkontrol | Target SLI + resource budget lulus | latency, CPU, RAM |
| Recovery | Backup → restore → checksum/data audit | Restore nyata tanpa kehilangan tak terduga | restore log |
| Reproducibility | Fresh clone/provision/deploy | Prosedur dokumentasi berhasil | runbook+video |
| Cost | Resource inventory + tagihan | Di bawah budget disetujui | invoice & estimasi |

## 13.2  Requirements Traceability Matrix (RTM)

| Requirement | Milestone | Issue/commit | Test ID | Hasil & bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | M03/M05 | [ISI] | AT-01 | [ISI] |
| FR-02 | M05 | [ISI] | AT-02 | [ISI] |
| NFR-01 | M04/M10 | [ISI] | SEC-01 | [ISI] |
| NFR-03 | M12 | [ISI] | REC-01 | [ISI] |
| NFR-04 | M11 | [ISI] | PERF-01 | [ISI] |
| NFR-10 | M13 | [ISI] | COST-01 | [ISI] |

## 13.3  Evidence register

| Kode | Evidence yang disimpan | Tautan/periode | Status verifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | Konfigurasi VPS tersanitasi | [ISI] | Belum/Sah |
| EV-02 | Diagram arsitektur & ADR | [ISI] | Belum/Sah |
| EV-03 | TLS/DNS/network validation | [ISI] | Belum/Sah |
| EV-04 | Backup+restore test | [ISI] | Belum/Sah |
| EV-05 | CI/CD build/test/deploy | [ISI] | Belum/Sah |
| EV-06 | Security & load test | [ISI] | Belum/Sah |
| EV-07 | Tag v1.0.0 + demo | [ISI] | Belum/Sah |

# 14. Metode Keputusan Kelayakan dan Persetujuan

## 14.1  Penilaian berbobot (pedoman kelas)

Setiap dimensi diberi nilai 0–4: 0 tidak ada bukti; 1 sangat lemah; 2 cukup tetapi perlu perbaikan; 3 baik/teruji; 4 sangat baik dan dapat direproduksi. Skor normalisasi = Σ(bobot × nilai/4).

| Dimensi | Bobot | Skor 0–4 | Nilai bobot | Referensi evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelayakan teknis & arsitektur | 25 | [ ] | [ ] | [ISI] |
| Nilai pengguna & model bisnis | 20 | [ ] | [ ] | [ISI] |
| Operasional & maintainability | 15 | [ ] | [ ] | [ISI] |
| Biaya/finansial/pendanaan | 15 | [ ] | [ ] | [ISI] |
| Keamanan, privasi, kepatuhan | 15 | [ ] | [ ] | [ISI] |
| Mutu evidence & rencana proyek | 10 | [ ] | [ ] | [ISI] |
| TOTAL | 100 | — | [ ] / 100 | [ISI] |

## 14.2  Kategori rekomendasi (kebijakan pedagogis)

| Skor | Interpretasi indikatif | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 85–100 | Layak dengan risiko terkelola | Lanjutkan; pantau perubahan |
| 70–84 | Layak bersyarat | Lanjutkan setelah daftar aksi prioritas |
| 55–69 | Perlu revisi mayor | Batasi scope; ulang uji target kritis |
| <55 | Belum layak | Rancang ulang/ubah alternatif |

CATATAN METODOLOGIS Gate keamanan/privasi, legalitas penggunaan data, anggaran, atau pemulihan data yang gagal tidak boleh “tertutup” oleh skor rata-rata tinggi. Keputusan komersial memerlukan kajian manfaat/biaya yang terpisah dari skor akademik.

## 14.3  Keputusan ganda

| Keputusan A — kelayakan akademik | LAYAK / LAYAK BERSYARAT / REVISI / TIDAK LAYAK |
| --- | --- |
| Alasan dan pembuktian A | [ISI: ketercapaian CPMK dan milestone] |
| Keputusan B — kelayakan bisnis/implementasi | LAYAK / BERSYARAT / BELUM TERBUKTI / TIDAK LAYAK |
| Alasan dan pembuktian B | [ISI: adopsi, legalitas, TCO, manfaat, operasi] |
| Daftar syarat wajib sebelum pilot | [ISI: butir, PIC dan batas waktu] |
| Tanggal keputusan & reviewer | [ISI] |

## 14.4  Lembar persetujuan akademik

| Disusun / diajukan oleh | Diperiksa / diberi umpan balik oleh |
| --- | --- |
| Mahasiswa: [ISI nama & NIM] Tanda tangan: __________________ Tanggal: _____________________ | Dosen pengampu: Muhaemin Sidiq, S.Pd., M.Pd. Tanda tangan: __________________ Tanggal: _____________________ |

Pengesahan dokumen ini adalah sarana administrasi akademik; bukan pernyataan bahwa pihak kampus menjadi pengendali data, operator layanan, atau penanggung biaya proyek secara otomatis.

# 15. Checklist Kepatuhan dan Final Submission

## Administrasi

[  ] Identitas mahasiswa, provider VPS, IP publik, spesifikasi, periode sewa lengkap.

[  ] Data kontak, konfigurasi sensitif dan akses diperlakukan aman.

## Analisis

[  ] Problem terukur, stakeholder, bukti manfaat, alternatif, FR/NFR, business case.

[  ] Kelayakan teknis, operasional, biaya, finansial, security, privasi tercatat.

## Proyek & GitHub

[  ] Repository individu dan release/tags M03–M16 sesuai RPS.

[  ] Issue, ADR, architecture, evidence, README, rollback dan runbook terkait.

## VPS & layanan

[  ] Stack sesuai kapasitas 1/1/20; network path dan TLS terverifikasi.

[  ] Database persisten, backup off-site dan uji restore ada.

## Keputusan

[  ] Risk register diperbarui; scoring dan blocking gates diterapkan.

[  ] Keputusan akademik dan keputusan operasional/komersial dibedakan.

# LAMPIRAN A. Template Wawancara Pengguna

Instrumen eksplorasi awal; bukan survei representatif secara otomatis. Catat informed consent dan hindari identitas pribadi dalam repository publik.

| No. | Pertanyaan wawancara | Catatan ringkas/bukti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ceritakan pekerjaan/tugas yang ingin diselesaikan. | [ISI] |
| 2 | Apa kendala paling sering muncul dan seberapa sering? | [ISI] |
| 3 | Bagaimana proses sekarang; alat apa dipakai? | [ISI] |
| 4 | Apa dampak waktu/biaya/risiko? | [ISI] |
| 5 | Apa yang paling penting dalam solusi baru? | [ISI] |
| 6 | Apakah solusi harus tersedia dari perangkat berbeda? | [ISI] |
| 7 | Data apa yang sensitif atau tidak boleh dipublikasikan? | [ISI] |
| 8 | Bagaimana Anda menilai pilot ini berhasil? | [ISI] |

# LAMPIRAN B. Template Architecture Decision Record

| ADR ID & judul | ADR-[NNNN]: [ISI] |
| --- | --- |
| Status | Proposed / Accepted / Superseded / Deprecated |
| Konteks & constraint | [ISI: masalah, VPS, biaya, privasi, skala] |
| Keputusan | [ISI: pilihan teknis] |
| Alternatif dan alasan penolakan | [ISI: minimal dua alternatif] |
| Dampak positif | [ISI] |
| Konsekuensi negatif & lock-in | [ISI] |
| Risiko & mitigasi | [ISI] |
| Kondisi peninjauan ulang | [ISI: perubahan beban/harga/fitur] |
| Tautan issue & commit | [ISI] |

# LAMPIRAN C. Template Pengujian dan Acceptance Report

| Test ID | AT-[NN] / SEC-[NN] / PERF-[NN] / REC-[NN] |
| --- | --- |
| Tautan requirement | FR-[NN] atau NFR-[NN] |
| Tujuan uji | [ISI] |
| Prasyarat/data uji | [ISI: data sintetis] |
| Langkah eksekusi | [ISI: langkah reproducible] |
| Expected result | [ISI: output yang tepat] |
| Actual result | [ISI: log dan timestamp] |
| Status | PASS / FAIL / BLOCKED |
| Environment | [ISI: commit/tag, OS, client] |
| Evidence URL | [ISI] |
| Tindak lanjut | [ISI: issue atau re-test] |

# LAMPIRAN D. Template Laporan Insiden dan Restore

| Incident ID | INC-[NN] |
| --- | --- |
| Waktu kejadian/deteksi | [ISI: timezone] |
| Dampak pada pengguna/data | [ISI] |
| Gejala/alert | [ISI] |
| Bukti awal | [ISI: logs tanpa rahasia] |
| Hipotesis dan isolasi lapisan | [ISI] |
| Mitigasi sementara | [ISI] |
| Akar penyebab sementara/terkonfirmasi | [ISI: bedakan dugaan dan bukti] |
| Tindakan permanen | [ISI] |
| RPO/RTO realisasi | [ISI: pengukuran] |
| Validasi hasil restore | [ISI: data/checksum/row count] |
| Postmortem dan issue terkait | [ISI] |

# LAMPIRAN E. Template Register Biaya dan Manfaat

| Periode | VPS | Domain/backup | Biaya lain | Total | Manfaat terverifikasi | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan 1 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Bulan 2 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Bulan 3 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bulan 12 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Catat harga dalam satuan dan mata uang yang konsisten. Tarif langganan adalah fakta hanya bila didukung invoice/list harga bertanggal; manfaat moneter harus menyebut volume dan nilai per unit serta kemungkinan double counting.

# LAMPIRAN F. Template Lembar Review Dosen

| Nama/NIM mahasiswa | [ISI] |
| --- | --- |
| Milestone yang ditinjau | M03 / M05 / M08 / M12 / M16 |
| Fakta telah diverifikasi | [ISI: poin dan tautan] |
| Kelemahan teknis utama | [ISI] |
| Kelemahan model bisnis/biaya | [ISI] |
| Temuan risiko/privasi | [ISI] |
| Isu wajib diselesaikan | [ISI: owner, due date] |
| Keputusan gate | PASS / CONDITIONAL / FAIL |
| Tanggal review | [ISI] |
| Tanda tangan / nama reviewer | [ISI] |

# DAFTAR. Referensi (IEEE)

[1] P. Mell and T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg, MD, USA: NIST, Sep. 2011, doi: 10.6028/NIST.SP.800-145. Available: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145.

[2] Microsoft, “What is the Azure Well-Architected Framework?,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/well-architected/what-is-well-architected-framework. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[3] FinOps Foundation, “FinOps Framework,” FinOps Foundation. [Online]. Available: https://www.finops.org/framework/. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[4] ISO/IEC, ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model, 2nd ed., Nov. 2023. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html.

[5] National Institute of Standards and Technology, The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, NIST CSWP 29, Feb. 2024, doi: 10.6028/NIST.CSWP.29. Available: https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29.

[6] OWASP Foundation, OWASP Application Security Verification Standard, Version 5.0.0, May 2025. [Online]. Available: https://asvs.owasp.org/. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[7] Project Management Institute, “Delivering project benefits—a practical plan for success,” PMI Learning Library. [Online]. Available: https://www.pmi.org/learning/library/delivering-project-benefits-model-overview-6904. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[8] FinOps Foundation, “FinOps Phases: Inform, Optimize, Operate,” FinOps Foundation. [Online]. Available: https://www.finops.org/framework/phases/. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Oct. 2022. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-.

[10] GitHub, “Planning and tracking work for your team or project,” GitHub Docs. [Online]. Available: https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/learning-about-issues/planning-and-tracking-work-for-your-team-or-project. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[11] Amazon Web Services, AWS Well-Architected Framework. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/definitions.html. [Accessed: Oct. 22, 2026].

[12] GitHub, “About milestones,” GitHub Docs. [Online]. Available: https://docs.github.com/en/issues/using-labels-and-milestones-to-track-work/about-milestones. [Accessed: Oct. 22, 2026].